西安电子科技大学
本科毕业设计（论文）周记

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 学生姓名 | [盛柄砚] |
| 学号 | [21049200382] |
| 专业班级 | [机械设计制造及其自动化2204012班] |
| 毕业设计（论文）题目 | [基于深度学习的高速公路团雾视频监测预警系统设计] |
| 指导教师 | [贺华] |
| 周记周期 | 2026年04月06日 — 2026年04月12日（第14周） |

本周工作内容

- 雾增强策略优化与天气头专项调参

本周在训练闭环已经跑通的基础上，将工作重点转向“天气头在真实雾视频上的可用性提升”。主要围绕在线造雾分布、beta 采样范围、损失权重和 fog-focused 训练策略开展多组对比实验，并对实验结果进行了阶段性归纳。

优化目标：降低天气头在真实视频上过度偏向 clear 的倾向

关注重点：雾样本占比是否足够、回归头对 beta 的响应是否稳定、不同损失权重对 val loss 的影响是否清晰可分

阶段结果：fog-focused 调整后验证损失明显下降，天气头训练方向较前一阶段更稳定

在线造雾分布与物理参数调整

针对前期实验中“clear 样本偏多、雾增强偏轻”的问题，本周对在线造雾参数进行了专项调整：

降低 clear 样本比例，提高 uniform 和 patchy 两类雾样本占比，使训练分布更贴近项目目标场景

适度提高 fog_beta_min，避免造雾过轻导致分类头学不到稳定的雾天差异

保留基于深度图的大气散射主公式，同时继续利用 patchy 模式中的低频噪声模拟局部团雾

fog-focused 对比实验

围绕参数调整，本周连续完成了多组 smoke 级实验验证：

fogfix：优先验证造雾参数修正后链路是否稳定，作为天气头专项调参前的过渡基线

fogfocus：尝试减弱检测任务干扰，把主要优化重心放到天气分类和 beta 回归

fogbalance / fogbalance2：在 fogfocus 基础上继续微调损失权重与雾天样本平衡关系

formal5：在前面几组 smoke 结果基础上延长轮数，观察更长训练周期下的 loss 变化趋势

结果观察与阶段结论

从当前实验记录看，本周各组对比结果已经形成较清晰的趋势：

fogfix 阶段验证损失约为 3.58，说明仅修正雾增强策略后仍有较大优化空间

fogfocus 阶段验证损失降至约 1.17，说明把训练重心进一步向天气头集中后效果明显改善

fogbalance 阶段验证损失进一步降至约 1.08，说明在雾样本分布与损失权重之间找到了更合理的平衡

fogbalance2 阶段验证损失约为 1.07，是本周 smoke 级实验中的当前最优结果

formal5 在更长轮数下继续验证了损失变化趋势，为后续正式训练提供了参考

检测分支干扰与训练重点再认识

本周一个重要认识是：当前阶段项目的主要短板并不完全在检测 head，而更集中在天气分类与 beta 回归的可靠性上：

若同时强推检测、分类和回归三任务，天气头容易被共享 backbone 中的检测目标牵制

在 fog-focused 条件下适当降低或关闭检测损失权重，有助于更快观察天气头是否真正收敛

这为后续“分阶段训练”或“先天气后联合优化”的策略提供了实验依据

视频级定性检查

为避免只盯住 loss，本周也结合真实雾视频对结果进行了定性复查：

检查雾分类概率分布是否仍然长期塌到 clear

检查 beta 输出是否随画面雾感变化而有响应，而不是长期停留在极窄区间

结合混合推理思路对车辆检测与天气估计进行拆分观察，为后续真实视频路线评估做准备

工程沉淀与结果归档

本周所有对比实验均保留了配置快照、逐 epoch 指标和 summary 摘要，便于后续横向比较：

当前已形成 fogfix、fogfocus、fogbalance、fogbalance2、formal5 等多组实验目录

这些结果可直接作为论文实现章节中“参数对比与策略演化”的阶段证据

本周里程碑

✅完成天气头专项调参：雾样本分布与 beta 采样范围已完成一轮系统优化

✅完成多组 smoke 对比实验：形成 fogfix -> fogfocus -> fogbalance2 的清晰改进链条

✅获得当前更优阶段结果：验证损失由约 3.58 降至约 1.07

✅完成真实视频定性复查：后续路线评估与正式实验已有更明确方向

下周计划

开展更正式的训练与结果整理 (2-3 天)

在当前较优参数基础上继续扩大训练规模，确认改进是否能稳定迁移到正式 run

开展真实视频路线评估与对比 (1-2 天)

比较统一推理路线与混合推理路线在真实视频上的表现差异，为后续 benchmark 做准备

同步整理论文与实验记录 (持续)

将本周关键对比实验的目的、配置差异、结果趋势和结论整理为论文表格与答辩材料

学生签名：盛柄砚

提交日期：2026年04月12日